DOCUMENTO 02 DE 03

Alcance

El dentro de alcance es el resumen que se valida. Fuera de alcance es solo lo que ese resumen no incluye.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | Borrador 0.3. Este es el documento que se valida primero. |
| Fecha | 22 de setiembre de 2026 |
| Preparado por | José Adrián Alemán Rojas |
| Se lee junto con | 01 Project charter y 03 Requerimientos de negocio |

# 1. Dentro de alcance

El proyecto es una plataforma de reclutamiento en español, para cualquier tipo de puesto, con LATAM como mercado de arranque. El candidato arma un perfil real con ayuda de la IA, y la empresa contrata sobre gente que ya pasó un filtro humano.

Para la persona que busca trabajo, el acceso básico es gratis. No pega el currículum y se va. Cuenta lo que sí ha hecho, y la plataforma lo convierte en un perfil usable, con la opción de tener más de una versión según el tipo de puesto. La IA ordena y redacta. No inventa experiencia. Si el perfil no calza con una vacante, se lo dice y le muestra otras que sí. Más adelante puede haber preparación de entrevista u otros extras de pago.

Para la empresa, el valor es una bolsa ya depurada, no otro tablero de vacantes. Publica, busca y avanza candidatos con la herramienta, y la decisión de si alguien sirve sigue siendo de una persona. El cobro es una membresía, para no pagar un fee completo de headhunter por cada búsqueda.

El primer uso es el del candidato, para juntar una base antes de venderle acceso a las empresas. El foco inicial es puestos que no son de tecnología. IT Job Opportunities se toma como base. A partir de esa base se crea una plataforma nueva, con las características de este proyecto.

Si este texto se confirma, el proyecto está alineado. Si alguna de estas tres frases no se sostiene, ahí está el desacuerdo: el candidato entra primero, el perfil sale de lo que la persona realmente hizo, y una persona sigue decidiendo el fit.

# 2. Fuera de alcance

Queda fuera lo que el texto anterior no dice:

Reemplazar o apagar IT Job Opportunities. Se toma como base de la plataforma nueva, y su bolsa actual no es la bolsa de este proyecto.

Un job board, un agregador de vacantes o un tablero de currículums pegados.

Un currículum inventado por la IA, o armado para calzar con el texto de una vacante.

Una entrevista automática, o una máquina que decide si la persona sirve.

Cobrar el perfil básico, o cobrar un fee de headhunter por cada contratación.

Talento de tecnología como foco del primer uso.

Preparación de entrevista y extras de pago en el primer uso. El texto los deja para más adelante.

El panorama de mercado, la figura legal y los porcentajes. No son alcance de producto.

Fin del alcance. Versión 0.3, 22 de setiembre de 2026.